| Váš dopis zn.: | email |
| --- | --- |
| Ze dne: | 18.12.2015 |
| Naše zn.: |  |
| Vyřizuje: | Ing. Mutinský |
| Tel./fax: | 476 453 208 |
| Mobil: |  |
| E-mail: | mutinsky@tsmost.cz |
| Datum: | 22.12.2015 |

Dodatečná informace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby

„Hluboká redukce korun stromů ul. J. Žižky v Mostě“, evidenční číslo VZ/34/2015/MV

Zadavatel upřesňuje na základě požadavků uchazeče podmínky realizace díla dle čl. 3 Zadávací dokumentace a článků IV., VIII. a IX. Smlouvy o dílo.

Článek 3)  Zadávací dokumentace:

Článek 3 Zadávací dokumentace se doplňuje:

Předpokládaný termín zahájení prací: 12.1.2016

Článek IV., bod 4.1. Smlouvy o dílo se doplňuje:

Termín zahájení prací: 12.1.2016

V případě prodlení zahájení prací ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn posunout termín ukončení díla o příslušný počet dnů prodlení.

Článek VIII. Smlouvy o dílo se doplňuje o bod 8.9.:

8.9. Objednavatel zajistí přistavení kontejnerů k likvidaci dřevní hmoty a to dle požadavků zhotovitele. Zhotovitel je povinen oznámit objednavateli datum a hodinu přistavení vždy v předchozím dni do 14 hodin. Kontejnery budou přistaveny vždy nejméně dva v čase od 8 do 16 hodin. Naplněné kontejnery budou po telefonickém vyrozumění zhotovitelem vyměněny za prázdné do jedné hodiny.

Článek IX. Smlouvy o dílo se doplňuje o bod 9.12.:

  - Smluvní pokuta za nedodržení termínu přistavení kontejnerů dle čl. 8.9. se sjednává ve výši             100,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ prodlení.

Všechny výše uvedené změny jsou zapracovány do aktuálního znění zadávací dokumentace, uveřejněné na webové stránce TSmM a.s. v sekci Veřejné zakázky.

S pozdravem

Ing. Karel Mutinský v. r.

ředitel společnosti