Datum:                9.3.2015

Evid. číslo:	 VZ/9/2015/MV

Vyřizuje/linka:	Ing. Hepnar

Telefon:	476 453 216

Email:	hepnar@tsmost.cz

Výzva k podání nabídky - zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Rekultivace skládky Střimice – příprava půdy a zatravnění“ Vážený dodavateli, oslovuji Vás tímto k podání nabídky k plnění zakázky malého rozsahu na služby spojené s přípravou půdy a zatravnění rekultivované skládky Střimice. - Základní údaje o zadavateli: Název zadavatele:; Technické služby města Mostu a.s.. Sídlo zadavatele:; Dělnická 164, Most – Velebudice, PSČ 434 01. IČO/DIČ:; 64052265/ CZ64052265. Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:; Ing. Karel Mutinský pověřen řízením společnosti. Telefon/fax:; +420 476 453 211 +420 476 453 223. E-mail:; info@tsmost.cz. Kontaktní osoba ve věcech technických:; Ing. Jan Hepnar Vedoucí oddělení odpadového hospodářství. Adresa:; Dělnická 164 Most – Velebudice, PSČ 434 01. Telefon:; +420 476 453 216. E-mail:; hepnar@tsmost.cz. 2) Předmět nabídky, předpokládaná hodnota zakázky: a) Předmět zakázky Předmětem této zakázky je návoz, rozprostření a zapravení kompostu do půdy rekultivované plochy skládky Střimice. Zájmová plocha skládky je 5,14 ha. Pro naplnění zadání je třeba zajistit 514 t kompostu (PD určuje meliorační množství 100 t/ha, tj. 5,14 x 100 = 514 t), kompost rozprostřít na plochu, zapravit střední orbou a plochu upravit diskováním, zavláčením a smykováním. Následně plochu zatravnit jetelotravní směsí dle specifikace a množství (jetelotravní směs - PD určuje množství 150 kg/ha, tj. 5,14 x 150 = 771,6 kg, zasít a zaválet). Dodávky kompostů a jetelotravní směsi je součástí plnění zhotovitele a cenové nabídky díla. Zadavatel si vyhrazuje právo na posouzení kvality a odsouhlasení před provedením práce. Práce budou realizovány formou jednorázového plnění na základě smlouvy o dílo. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.5.2015. Zakázka není zadávána v režimu zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách. # Základní charakteristika díla Dílo řeší rekultivaci skládky TKO po jejím naplnění dle projektová dokumentace vypracované projekční společností Báňské projekty Teplice a.s., Kollárova 11, 415 36 Teplice v červnu 2011 pod zakázkovým číslem 3343/DSP. Bezpečnost práce a technických zařízení Při realizaci je nutné dodržovat platné právní normy z oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení.

b)	Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota předmětu plnění zakázky činí 490 tis. Kč bez DPH. Nabídková cena uchazeče musí obsahovat všechny náklady spojené s realizací zakázky. Celkový rozsah prací je uveden ve výkazu výměr v Příloze č. 2 této Zadávací dokumentace. Pokud nabídková cena přesáhne částku 0,49 mil. Kč bez DPH, vymezuje si zadavatel právo zakázku zrušit z důvodu, že na financování předmětné zakázky nebude mít dostatek finančních prostředků.

c)	Technické požadavky zadavatele na provedení prací:

- použitý materiál - kompost  (organické hnojivo dle ČSN 465735)

zajištění potřebného množství je plně v kompetenci zhotovitele

- kvalita kompostu bude doložena jakostními parametry splňující ČSN 465735 a před návozem bude odsouhlasena zadavatelem

- použitý materiál – jetelotravní směs

zajištění potřebného množství je plně v kompetenci zhotovitele

- složení jetelotravní směsi bude doloženo dodavatelem směsi.

Pro vylepšení rekultivační zeminy bude proveden návoz a rozmetání kompostů v meliorační dávce 100 t/ha. Materiál bude zapraven do půdy střední orbou, poté bude plocha diskována, smykována a uvláčena.

Na takto připravený pozemek bude proveden výsev jetelotravní směsi. Osety budou i urovnané plochy po demolicích. Pro výsev bude použita jetelotravní směs vhodná pro stanoviště sušší v dávce 150 kg/ha.

Množství výsevku je navýšeno oproti běžné rekultivaci kvůli protierozní ochraně svažitého skládkového tělesa. Ze stejného důvodu je navýšeno množství jílku, který brzo po výsevu raší. Celková zatravňovaná plocha činí 51 440 m2.

Jetelotravní směs - složení:

kostřava červená výběžkatá		  50 kg

kostřava červená trsnatá		  25 kg

kostřava luční				  25 kg

lipnice luční				  20 kg

jílek vytrvalý				  30 kg

Celkem				150 kg

Výsev bude proveden od počátku dubna do konce května pro nevhodnost osevu v letních termínech za vysokých teplot a sucha. Optimální je teplota půdy nad 80C a dostatek vláhy.

Společné základní povinnosti uchazeče pro splnění předmětu plnění veřejné zakázky a součástí předmětu zakázky jsou dále zejména:

- nabídková cena musí zahrnovat všechny práce a dodávky spojené s provedením zakázky

- požadovaná doba zahájení prací nejpozději do 10 dnů od výzvy objednatele; výzva bude provedena telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty,

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů

- zajištění a předání dokladové části specifikované Smlouvou o dílo

d) Prohlídka zájmového území proběhne dne 12.3.2015  v 10,00 hodin. Sraz zájemců bude v prostoru bývalé váhy skládky Střimice (silnice Most – Braňany, na kopci před letištěm vlevo, souřadnice GPS 50°31'30.0"N 13°40'32.2"E).

- Doba a místo plnění:

3.1. Předpokládaný termín uzavření smluvního vztahu: 	březen 2015

3.2. Termín plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení prací: 			         	1. 4. 2015

Termín ukončení prací: 		            		          31. 5. 2015

3.3. Místo plnění zakázky: těleso bývalé skládky Střimice – okres Most, k. ú. Most I p. p. č. 235/3, 235/4, k. ú. Střimice p. p. č. 163/103

Uvedené termíny uzavření smluvního vztahu jsou pouze předpokládané, stanovené s ohledem na hladký průběh zadávacího řízení.

- Kvalifikační předpoklady:

Prokázání splnění kvalifikace podle požadavků zadavatele se rozumí:

  - Splnění profesních kvalifikačních předpokladů

  - Splnění technických kvalifikačních předpokladů

Uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Dodavatelé, kteří nesplnili kvalifikaci, musí být ze zadávacího řízení vyloučeni.

profesní kvalifikační předpoklady

prokáže dodavatel předložením

    - - výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů

    - - dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména dokladu prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Oprávněním k podnikání se pro tuto zakázku rozumí oprávnění k podnikání vydané podle zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad předložením:

- živnostenského oprávnění pro předmět plnění zakázky

- výpisu živnostenského rejstříku

technické kvalifikační požadavky

splní dodavatel předložením

- seznamu prací obdobného charakteru zakázky poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech (tj. od 1/2012 do 12/2014) s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Toto osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo plnění a kontaktní osobu včetně uvedení spojení. Osvědčení může být nahrazeno formou čestného prohlášení dodavatele.

-  zadavatel požaduje předložení přehledu technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění zakázky k dispozici.

5)  Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za provedení této zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací, a to v následujícím členění:

- celková nabídková cena za zakázku v Kč bez DPH

- sazba DPH, která se vztahuje k celkové ceně (v %) a její výše v Kč

- celková nabídková cena za zakázku v Kč včetně DPH

Uvedená nabídková cena za zakázku bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.

Cena předmětu zakázky bude obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nutné k řádné realizaci.

Způsob stanovení nabídkové ceny

Celková nabídková cena bude stanovena v Krycím listu (Příloha č. 1), jehož nedílnou součástí je Výkaz výměr včetně ocenění (Příloha č. 2). Celková nabídková cena obsahuje cenu za dodávku kompostů a jetelotravní směsi, provedení dovozu, rozprostření, zapravení a osetí formou jednorázového plnění dle požadavků zadavatele na provedení prací.

6) Platební a obchodní  podmínky:

Obchodní podmínky zadavatele jsou vymezeny ve Smlouvě o dílo (Příloha č. 4). Uchazeč je povinen v nabídce předložit podepsaný návrh Smlouvy o dílo (Příloha č. 4) na celý předmět plnění zakázky. Návrh smlouvy musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce uchazeče. Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným jiným způsobem omezovat oprávnění zadavatele, uvedená v této zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky a bude vyřazena. Součástí obchodních podmínek obsažených ve smlouvě o dílo je požadavek zadavatele - pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem (zhotovitelem) třetí osobě ve výši minimálně 2 mil. Kč.

7) Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny na základě nejnižší celkové nabídkové ceny.

V rámci tohoto kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. Na prvním místě se umístí nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, splňující veškeré podmínky zadání.

8) Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám musí být nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli na níže uvedenou adresu nebo elektronicky (info@tsmost.cz). Na později doručené žádosti již nebude zadavatelem reagováno.

Adresa pro doručení žádosti uchazeče o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Technické služby města Mostu a.s.

Ing. Karel Mutinský

Dělnická 164

434 01  Most – Velebudice

Žádost bude zadavateli doručena s těmito identifikačními údaji:

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám zakázky – „Rekultivace skládky Střimice – příprava půdy a zatravnění“.

9) Požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v písemné formě v jazyce českém, v souladu se zněním této zadávací dokumentace a předložena v jednom vyhotovení, v uzavřené zapečetěné obálce označené názvem zakázky a přesnou adresou uchazeče.

Členění nabídky

- Krycí list (příloha č. 1)

Krycí list s označením zakázky a identifikačními údaji uchazeče a v souladu s požadavky zadavatele, tj. v následujícím členění:

- obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení uchazeče,

- sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu,

- právní forma uchazeče,

- identifikační číslo osoby (IČO), bylo-li přiděleno,

- daňové identifikační číslo (DIČ), pokud je má uchazeč přiděleno pro účely platby daně z přidané hodnoty; v opačném případě uvede, že není plátcem DPH,

- uvedení osob, které jsou oprávněny jednat jménem či za uchazeče, a právní titul, na základě kterého jsou oprávněny tyto osoby jednat jménem či za uchazeče,

- uvedení kontaktní osoby uchazeče s uvedením telefonického spojení, faxového spojení a e-mailového spojení na kontaktní osobu,

- doručovací adresu uchazeče na území České Republiky; pokud je uchazečem zahraniční osoba, uvede jako místo pro doručování veškeré korespondence, týkající se této veřejné zakázky, korespondenční adresu na území České Republiky,

- cena předmětu zakázky v členění dle čl. 5 této ZD

- Doklady prokazující splnění kvalifikace

Jednotlivé doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních kritérií:

- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů

-           Splnění technických kvalifikačních předpokladů

- Výkaz výměr včetně ocenění

Uchazeč v nabídce předloží vyplněný Výkaz výměr včetně ocenění (příloha č. 2) a podepsané oprávněnou osobou

- Čestné prohlášení uchazeče

Uchazeč v nabídce předloží čestné prohlášení uchazeče (příloha č. 3) a podepsané oprávněnou osobou

- Návrh smlouvy

Uchazeč ve své nabídce předloží návrh Smlouvy o dílo (příloha č. 4) na předmět plnění, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Forma nabídky

Varianty nabídky zadavatel nepřipouští.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Nabídka, včetně veškerých dokumentů k ní se vztahujících, musí být zpracována v 1 (jednom) vyhotovení.

Nabídka musí být kvalitním způsobem vytištěna tak, že bude dobře čitelná a včetně příloh svázána či jinak zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy níže uvedeným způsobem. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Nabídku podá uchazeč v jedné, řádně uzavřené obálce (či jiném obalu), označené dle níže uvedeného vzoru:

Obchodní firma/název/jméno a příjmení uchazeče, Sídlo/místo podnikání/bydliště uchazeče NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM ZAKÁZKA OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK!! „Rekultivace skládky Střimice – příprava půdy a zatravnění“ Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most - Velebudice

10) Způsob, lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídku je možné podat osobně, v pracovních dnech v úředních hodinách

pondělí až pátek	od 09:00 do 14:00 hodin

ovšem tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky, což je

dne 26. 3. 2015 do 10:00 hodin.

Uchazeč může nabídku podat rovněž doporučenou poštou, ovšem tak, aby takto podaná nabídka byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí nabídky v podatelně zadavatele.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek komise neotevírá.

Místo pro podání nabídky:

Podatelna v 1. patře administrativní budovy zadavatele ul. Dělnická 164, 434 01 Most – Velebudice.

11) Jiné požadavky a práva zadavatele pro realizaci zakázky:

Záruka za kvalitu provedeného předmětu plnění veřejné zakázky

Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce předložil prohlášení, v němž se písemně zaváže k respektování záruky za kvalitu dodaného předmětu plnění zakázky, kterou zadavatel stanovuje v minimální délce 6 měsíců. Tato záruka počíná běžet ode dne následujícího po dni úspěšného protokolárního předání a převzetí předmětu plnění zakázky.

Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem zájemcům o zakázku tím, že ji zveřejní na profilu zadavatele.

Úhrada nákladů za účast v zadávacím řízení

Zadavatel nehradí náklady za zpracování a podání nabídky.

S pozdravem

Ing. Mutinský

Manažer výroby, pověřený řízením společnosti

Přílohy:

č. 1  Krycí list

č. 2  Výkaz výměr včetně ocenění

č. 3  Čestné prohlášení uchazeče

č. 4  Smlouva o dílo

Příloha č. 1

K R Y C Í    L I S T

zakázka: ,,Rekultivace skládky Střimice – příprava půdy a zatravnění“

Název firmy, organizace:

Zastoupená:

Adresa:

IČO:  						DIČ:

Bankovní spojení. 					Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon, mobil. 						Fax:

E-mail:

Obchodní rejstřík:

# Cena předmětu zakázky

Cena předmětu plnění celkem bez DPH                                  ………………................ Kč

DPH ( … %)	     						   ........................................ Kč

Cena celkem vč. DPH: 					   ….................................... Kč

Níže podepsaný prohlašuje, že cena uvedená v nabídkovém listě obsahuje veškeré požadavky na realizaci výše uvedené zakázky dle zadávací dokumentace a zadání této zakázky.

V ……………… dne:          					      razítko, podpis:

Příloha č. 2

V …………………..dne………………..

Razítko a podpis uchazeče:

Příloha č. 3

Prohlášení uchazeče

Níže podepsaný oprávněný zástupce uchazeče prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním splnění kvalifikace a hodnocení nabídek včetně uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejich dodatků a dalších informací, které mají být zveřejněny na profilu zadavatele.

Název zakázky:  Rekultivace skládky Střimice – příprava půdy a zatravnění

Obchodní jméno uchazeče:

Jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče:

Příloha č. 4

Smlouva o dílo č.

na realizaci prací

# „Rekultivace skládky Střimice – příprava půdy a zatravnění”

____________________________________________________________________

uzavřená podle  ust. § 2586 - § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

I.

Smluvní strany

1.1	Objednatel : 		Technické služby města Mostu a.s.

Zastoupený: 		Ing. Jiřím Novákem, předsedou představenstva

Radkem Belejem, členem představenstva

Sídlo: 			Dělnická 164, 434 01 Most - Velebudice

IČO: 			64052265

DIČ: 			CZ64052265

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., pobočka Most

č.ú. : 			915209603/0300

(dále jen objednatel)

v obch. rejstříku zapsán v:	KS Ústí nad Labem, oddíl: B, vložka: 771

1.2	Zhotovitel:

Zastoupený:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č.ú. :

( dále jen zhotovitel )

v obch. rejstříku zapsán v:	  	oddíl:		vložka :

1.3	Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele:  	Ing. Karel Mutinský, tel. č. 602 347 984

Ing. Jan Hepnar, tel. 602 451 659

za zhotovitele:

1.4	Zástupce pověřený jednáním na stavbě:

za objednatele:  	Ing. Jan Hepnar, tel. 602 451 659

za zhotovitele:

Preambule

Smluvní strany uzavírají spolu tuto smlouvu o dílo na základě výsledků poptávkového řízení na službu „Rekultivace skládky Střimice – příprava půdy a zatravnění“, vyhlášeného Technickými službami města Mostu a.s. Dne 5. 3. 2015, v souladu s nabídkou zhotovitele podanou do zadávacího řízení.

Účelem smlouvy je provedení přípravy půdy a zatravnění v rámci rekultivace skládky Střimice.

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1.  Název stavby:  	Rekultivace skládky Střimice - příprava půdy a zatravnění

2.2.  Místo stavby:    Těleso bývalé skládky Střimice – okres Most, k.ú. Most I, p.p.č. 235/3, 235/4, k.ú. Střimice ppč. 163/103

2.3. Investor:  	Technické služby města Mostu a.s.

III.

Předmět plnění

  - Tato smlouva vymezuje podmínky, za nichž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci poptávané služby. Tato smlouva o dílo dále vymezuje základní smluvní podmínky sjednaného díla.

Předmětem díla je návoz, rozprostření a zapravení kompostu do půdy pro přípravu rekultivované plochy skládky Střimice. Zájmová plocha skládky je 5,14 ha.  Pro naplnění zadání je třeba zajistit 514 t kompostu (PD určuje meliorační množství 100 t/ha, tj. 5,14 x 100 = 514 t), kompost rozprostřít na plochu, zapravit střední orbou a plochu upravit diskováním, zavláčením a smykováním. Následně plochu zatravnit jetelotravní směsí dle specifikace a množství (jetelotravní směs - PD určuje množství 150 kg/ha, tj. 5,14 x 150 = 771,6 kg, zasít a zaválet).

Dodávky kompostů a jetelotravní směsi jsou součástí plnění zhotovitele a cenové nabídky díla. Zadavatel si vyhrazuje právo na posouzení kvality a odsouhlasení před provedením práce.

Řídící dokumentací stavby je projektová dokumentace vypracovaná projekční společností Báňské projekty Teplice a.s., Kollárova 11, 415 36 Teplice v červnu 2011 pod zakázkovým číslem 3343/DSP.

Technické požadavky zadavatele na realizaci prací:

použitý materiál – komposty a jetelotravní směs:

- zajištění potřebného množství je plně v kompetenci zhotovitele

- jakost kompostu bude dokladována splněním jakostních parametrů dle ČSN 465735 a bude před návozem odsouhlasena objednatelem

- složení jetelotravní směsi bude dokladováno

- provedením všech prací bude plocha upravena do roviny bez terénních nerovností

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatele. Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

  - Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny díla zabezpečí na své náklady veškeré práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení díla, zejména:

- předání všech potřebných dokladů, osvědčení, atestů

- zhotovitel se zavazuje hradit provoz zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu

- respektovat pokyny objednatele k pohybu techniky a vozidel po tělese stavby

- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2

- v době provádění prací každý den informovat objednatele o prováděných činnostech

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici odpovídající technické vybavení a smluvně má ošetřeny další odběratelsko - dodavatelské vztahy, které mu umožňují předmět smlouvy realizovat v souladu s platnou legislativou.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě u pojišťovny ________, číslo pojistné smlouvy _________ve výši ____ mil. Kč a že bude udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy. (pojišťovnu, číslo pojistky a výši pojistné částky doplní zhotovitel).

IV.

Doba plnění

- Doba plnění v rozsahu článku III. :

Smlouva o dílo se uzavírá na dobu určitou   	od 1. 4. 2015 do 31. 5. 2015

- Zhotovitel splní svou povinnost realizovat dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.

- Závazkový vztah založený touto smlouvou zaniká:

  - splněním dohodnutého předmětu plnění, nebo

  - písemnou dohodou smluvních stran ke dni, na němž se oprávnění zástupci obou stran dohodnou, nebo

  - výpovědí jedné ze smluvních stran, výpovědní lhůta pro obě smluvní strany činí 1 měsíc s tím, že výpovědní lhůta se počítá od prvého dne kalendářního měsíce, který následuje po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně, nebo

  - okamžitým odstoupením od smlouvy jednou ze smluvních stran (objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy pouze v případech, kdy druhá strana poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí zejména nedostatečná kvalita plnění předmětu smlouvy a prodlení s dobou plnění dle odst. 4.1. a 4.4.

- Odstoupit od smlouvy může objednatel nebo zhotovitel je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, je:

- neodůvodněné přerušení prací zhotovitelem trvající déle jak 2 dny,

- vyhlášení konkursu na majetek jedné či druhé smluvní strany

- při neplnění povinností zhotovitele v souladu s ustanovením článků 3 a 8 této smlouvy v minimálně 2 zjištěných případech.

V.

Cena

  - Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách, maximální cenu za kompletní a řádné provedení díla dle bodu 3.1 ve výši .................. Kč bez DPH, k tomu DPH 21 % ......................  Kč.

cena předmětu díla   	celkem ....................... Kč vč. DPH

slovy :  ..............

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu.

Sjednaná cena dle bodu 5.1 zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění realizace vč. úhrady potřených medií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací nad rámec této smlouvy podle bodů 5.4., 5.5., 5.6., 5.7.

  - Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet předmětu díla po jeho jednotlivých částech. Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupis provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokol. Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:

- tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku.

Vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol poslouží jako podklad pro zpracování faktury a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy.

  - Zhotovitelský položkový rozpočet předmětu díla není součástí projektu a jeho případné chyby a nedostatky nemají v žádném případě vliv na předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

  - Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

  - Veškeré dodatečné práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

  - Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce provést, objednatel dodatečné práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy.

5.7	Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné práce před jejich realizací, a to formou položkového rozpočtu. Toto ocenění prací je závazné a nepřekročitelné.

5.8 	Změny doby plnění díla dle čl. IV. mohou být provedeny pouze na základě dohody smluvních stran a to pouze písemnou formou - dodatkem stvrzeným oprávněnými zástupci smluvních stran dle čl. I., bodu 1.1 smlouvy.

5.9   Zhotovitel vystaví a objednatel potvrdí zjišťovací protokol. Vzájemně odsouhlasený zjišťovací protokol poslouží jako podklad pro zpracování faktury.

VI.

Platební podmínky

  - Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení plnění díla odsouhlasený zjišťovací protokol ve 2 vyhotoveních. Zástupce objednatele, pověřený k jednání na stavbě, je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení zjišťovací protokol schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení. Na základě schváleného zjišťovacího protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu.

  - Podkladem pro placení je daňový doklad - faktura. Provedené práce budou fakturovány formou jedné faktury po protokolárním předání a převzetí díla dle článku XI. této smlouvy na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a předávacího protokolu dokončeného díla, které budou nedílnou součástí faktury. Bez těchto příloh, potvrzených technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.

  - Splatnost faktury činí do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 
z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu 	proplacena.

  - Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č.235/2004  Sb.

6.5.	Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.6     Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 10% vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle bodu 11.3.

VII.

Záruční doba

7.1  	Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

  - Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.

  - Na předaný předmět díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ se stanovuje na plnění díla v délce 6 měsíců.

  - Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí předaného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

8.1	Objednatel předá zhotoviteli staveniště určené k uskutečnění díla. O předání bude pořízen zápis.

8.2	Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace.

8.3    Zhotovitel se zavazuje denně informovat objednatele o prováděných pracích v době realizace.

8.4	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na zájmovou plochu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně písemnou formou a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.5      Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

  - Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

IX.

Smluvní pokuty

  - Náhrada škody může být uplatněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník).

  - Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč bez DPH za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.

  - Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 1 000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

  - Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 1 000,- Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

  - Jestliže zhotovitel v průběhu prací nadměrně znečistí okolí a veřejné komunikace a nezajistí okamžité vyčištění těchto zasažených prostor, zaplatí smluvní pokutu ve výši       5 000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuta za prodlení oproti termínu zahájení prací dle bodu 4.1 činí 5 000,- Kč za každý den prodlení.

  - Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných závad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každý den prodlení. Tato sankce se týká i nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad.

  - Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 	0,02 % celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení termínu platby faktury.

  - Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

  - Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

  - Smluvní strany uznávají a prohlašují, že považují výše smluvních pokut sjednaných v této smlouvě za přiměřené.

  - Objednatel je oprávněn uplatněnou, vyúčtovanou a nezaplacenou smluvní pokutu po uplynutí data splatnosti započítat bez dalšího vůči svým závazkům vyplývajícím z uzavřené smlouvy.

  - Sankce dle odstavce tohoto článku mohou být uplatněny současně a opakovaně.

X.

Předání a převzetí

10.1	O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem.

10.2	Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, 	zejména:

- seznam dokladů

- atesty o použitých materiálech

- zkušební, záruční listy a dodací listy

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.

10.3 	O odstranění vad a nedodělků bude vystaven příslušný protokol potvrzený objednatelem.

XI.

Ostatní ujednání

11.1	Objednatel povede ode dne předání staveniště stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Tyto údaje poskytne objednateli zhotovitel.

11.2	Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

11.3 	Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.

XII.

Závěrečná ujednání

  - Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech skutečnostech, rozhodných pro plnění této smlouvy.

12.2.  Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými obecně závaznými předpisy České republiky.

12.3.  Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešeny českými obecnými soudy a rozhodčí řízení jsou vyloučena.

12.4.    Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných 	dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.5.    Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

12.6.    Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

12.7.   Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mostě dne

Za objednatele:					Za zhotovitele:

........................................			.............................................

Ing. Jiří Novák

předseda představenstva

.........................................

Radek Belej

členka představenstva

Přílohy:

Příloha č. 1 – Výkaz výměr a položkový rozpočet zhotovitele